RAILTECH B2B ECOSYSTEM

Анализ и План рефакторинга демо-версии

для инвесторов: машиностроительные предприятия • глобальные поставщики • госкомпании

ООО «РэйлТех» — Ташкент, Узбекистан

Март 2026

# Раздел 1: Контекст и цели

Данный документ сопоставляет три источника требований с текущим состоянием демо:

- b2b_ecommerce_ux_ui_rules.docx — 28 правил UX/UI на основе Alibaba, SAP Ariba, Grainger, 3M, MSC Direct

- Master System Document v5.0 — 4-слойная архитектура, Landed Cost, FSM сделок, WebSocket чат

- UX-UI Brief v4.1 — Domain-Driven UI, Quote Builder, Sourcing Hub, Split-screen

Целевая аудитория демо: владельцы крупных машиностроительных предприятий (САУТ, РАТЭП, Трансмаш), глобальные поставщики ж/д оборудования, государственные компании со своими парками техники (UTY, Tashkent Metro, Navoi Mining).

Текущий статус: 60% реализации. 10 из 22 страниц полностью рабочие, 12 — демо-заглушки с реальными данными. Каталог: 55 позиций ж/д оборудования, товаров и услуг. shadcn/ui полностью. Backend Sprint 0 (безопасность) завершён.

# Раздел 2: GAP-анализ — UX/UI Rules vs Демо

Сопоставление 28 правил из b2b_ecommerce_ux_ui_rules.docx (Alibaba, SAP Ariba, Grainger, 3M) с текущей реализацией.

| № | Правило | Текущее состояние | Статус | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мультимодальная навигация (категории + отрасли + SKU) | Каталог только по домену. Нет поиска по SKU/артикулу, нет mega-menu, нет хлебных крошек | ЧАСТИЧНО | Добавить поиск по SKU, хлебные крошки, навигацию по отрасли |
| 1.2 | Фасетный поиск с autocomplete, фильтры по характеристикам | Поиск debounced есть, но нет autocomplete с подсказками, нет сохранения запросов, нет empty state с Excel-подсказкой | ЧАСТИЧНО | Autocomplete dropdown, saved searches, empty state UX |
| 1.3 | Сегментация по отраслям/ролям (3M-style) | 3 CompanyStatus + адаптивная навигация. Но каталог не фильтруется по отрасли клиента | РЕАЛИЗОВАНО | Показывать рекомендации по отрасли клиента |
| 2.1 | B2B-атрибуты (MOQ, наличие, тех.доки) | Есть ГОСТ, производитель, домен. Нет: MOQ, наличие real-time, тех. документация PDF, ступенчатое ценообразование | ЧАСТИЧНО | Добавить MOQ, таблицу цен по объёмам, PDF-документацию, индикатор склада |
| 2.2 | Конфигуратор и кастомизация | Не реализовано. Нет конфигурации параметров товара | НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Phase 2: конфигуратор ЖД-запчастей по серии/типу |
| 2.3 | Сравнение товаров side-by-side | Не реализовано | НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Phase 2: compare до 4 товаров |
| 3.1 | Quick Reorder / Списки закупок | Корзина есть, Excel-импорт есть. Нет: повторный заказ, сохранённые списки, шаблоны закупок | ЧАСТИЧНО | Шаблоны закупок, повторный заказ из истории |
| 3.2 | Чекаут с аппрувами (Workspace Roles) | FSM сделок есть. Нет: визуальная цепочка согласования, передача корзины между ролями | ЧАСТИЧНО | Визуальный workflow согласования, уведомления на каждом этапе |
| 3.3 | RFQ из корзины + PO + условия оплаты | RFQ через запрос реализован. Нет: PO-номера, net-условия, выбор способа оплаты | ЧАСТИЧНО | PO-номера, условия оплаты net-30/60/90 |
| 4.1 | Ролевой доступ и мультипользователи | 3 роли (Admin/Manager/Employee) + 3 статуса компании. AdminUsers CRUD работает | РЕАЛИЗОВАНО | Workspace Roles (Owner/Accountant/Manager) |
| 4.2 | Персонализация цен и каталога | Цены скрыты для BUYER в публичном каталоге. Нет: контрактные цены, рекомендации | ЧАСТИЧНО | Контрактные цены после логина |
| 4.3 | Дашборд с аналитикой и быстрыми действиями | 3 дашборда по ролям с KPI, графиками, таблицами. Быстрые действия есть | РЕАЛИЗОВАНО | Добавить экспорт в CSV/PDF |
| 5.1 | Дизайн-система (shadcn/ui, стандартные компоненты) | shadcn/ui полностью, 70+ компонентов. Inter шрифт. Tailwind v4 | РЕАЛИЗОВАНО | Без изменений |
| 5.2 | Таблицы (сортировка, bulk actions, экспорт) | Таблицы с сортировкой есть. Нет: bulk actions, экспорт CSV/PDF, настройка колонок | ЧАСТИЧНО | Bulk select + actions, экспорт данных |
| 6.1 | Элементы доверия (Verified Supplier, сертификаты) | Нет верификационных бейджей поставщиков, нет сертификатов, нет Trade Assurance | НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Verified Supplier бейджи, Trust Score, сертификаты ISO |
| 6.2 | Омниканальная поддержка на каждой странице | Chat Sheet + Help FAQ есть. Нет: live chat на PDP, FAB кнопка, эскалация к эксперту | ЧАСТИЧНО | FAB кнопка поддержки, live chat на PDP |
| 7.1 | ERP интеграция в UI (1С, SAP) | Страница интеграций с 6 коннекторами (демо). Нет реального подключения | ДЕМО | Показать live sync статус для 1С |
| 7.2 | i18n + мультивалюта | i18next RU/EN настроен. Нет: UZ язык, переключатель валют, авто-налоги | ЧАСТИЧНО | Добавить UZ, переключатель валют USD/UZS |

Итого: 4 РЕАЛИЗОВАНО • 10 ЧАСТИЧНО • 2 НЕ РЕАЛИЗОВАНО • 2 ДЕМО

# Раздел 3: GAP-анализ — Master System Document vs Демо

Сопоставление ключевых компонентов из MSD v5.0 и UX-UI Brief v4.1 с текущей демо-версией.

| Компонент (MSD) | В кодовой базе | В демо | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-слойная топология | Landing + Каталог + Кабинет + CRM | Единое SPA со state-routing. Нет URL-маршрутизации, нет разделения на поддомены | КРИТИЧНО для демо: показать разделение через навигацию |
| Публичный каталог (цены скрыты) | PublicCatalog.tsx с фильтрами по домену | Каталог работает, но цены видны всем. Нет скрытия для неавторизованных | Скрыть цены для BUYER до запроса КП |
| Deal View Split-screen (70/30) | DealSplitView.tsx: Tabs + Chat + Docs | Сплит-экран только в backend-зависимых компонентах. В демо &#x2014; full-page заявка без чата | Добавить sticky-панель чата справа в RequestDetailPage |
| Quote Builder (Landed Cost Grid) | QuoteBuilderGrid.tsx: editable cells | Есть в backend-компонентах, но в демо показан только waterfall chart. Нет Domain Segregation, нет Totalling Panel | Реализовать полный Quote Builder grid для SELLER |
| Sourcing Hub (маппинг позиций) | SourcingGrid.tsx с product picker | Демо-страница показывает drag-drop импорт + preview. Нет real Sourcing Grid с маппингом | Демонстрация Smart Match + ручной маппинг |
| WebSocket Chat (deal-изолированный) | ContextualChat.tsx + ChatConsumer | Инфраструктура готова, но в демо чат &#x2014; статическая заглушка в Sheet панели | Анимированный демо-чат с имитацией сообщений |
| Action Banner (Принять КП) | KP review flow в RequestDetailPage | Реализовано: кнопки Принять/Отклонить/Торговаться. Работает через flowStore | РЕАЛИЗОВАНО |
| KYC Verification (L1/L2/L3) | Onboarding + PendingVerification | 3-step визард + симуляция подтверждения админом. Полностью рабочий | РЕАЛИЗОВАНО |
| PDF генерация (WeasyPrint КП) | Backend: Celery task | Не реализовано в демо frontend. Нет кнопки экспорта PDF | Добавить кнопку &#x00AB;Скачать КП (PDF)&#x00BB; с демо-файлом |
| Notification Center (real-time) | NotificationConsumer + Sheet | Sheet панель с 5 демо-уведомлениями. Нет WebSocket push | ДЕМО OK |

# Раздел 4: Что инвесторы хотят увидеть

Инвесторы — это люди, которые ежедневно работают с промышленным оборудованием. Они оценивают не красивые экраны, а понятность бизнес-процесса и глубину доменной экспертизы.

## Для владельцев машиностроительных заводов (САУТ, РАТЭП, Трансмаш)

- Как их продукция выглядит в каталоге (ГОСТ, чертежи, серии техники)

- Verified Manufacturer бейдж рядом с названием завода

- Процесс поступления заказа на производство: RFQ → цена + срок → подтверждение

- Quote Builder с разделением по доменам (ЖД/Товары/Услуги)

- Аналитика производства: загрузка, входящие RFQ, выручка

## Для глобальных поставщиков

- Сквозной цикл: Excel-заявка → Smart Match → Sourcing → Quote Builder → PDF КП

- Landed Cost калькулятор: FCA + логистика + таможня = себестоимость

- CRM с воронкой сделок и pipeline value

- Интеграция с 1С и SAP (даже как демо-коннекторы)

## Для госкомпаний (UTY, Tashkent Metro, Navoi Mining)

- Простота закупки: загрузил Excel → получил КП → принял

- Аналитика закупок: расходы по категориям, рейтинг поставщиков, экономия

- Мультивалютность: USD и UZS в одном интерфейсе

- Бюджетный контроль на этапе закупки

# Раздел 5: План рефакторинга (14 задач — 3 фазы)

## Фаза 1: Критично для демо (5 задач, ~7.5 дней)

Эти задачи напрямую влияют на восприятие инвесторов. Без них демо не показывает глубину платформы.

## Фаза 2: WOW-эффект (5 задач, ~5 дней)

Полировка UX, которая отличает серьёзный продукт от прототипа.

## Фаза 3: Полировка (4 задачи, ~3 дня)

Мелкие, но важные детали профессиональности.

| № | Задача | Описание | Приоритет | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quote Builder Grid (SELLER view) | Полноценная editable таблица с Landed Cost расчётом: FCA + Logistics + Customs = Landed Cost &#x00D7; (1+Margin%) &#x00D7; 1.12. Разделение по доменам (ЖД/Товары/Услуги). Dark Totalling Panel внизу с маржой и итогом | ВЫСОКИЙ | 3 дня |
| 2 | Deal Split-Screen + Demo Chat | RequestDetailPage SELLER: левая зона 70% спецификация, правая 30% sticky-панель с Tabs (Чат / Документы). Анимированный демо-чат с имитацией переписки менеджер-клиент | ВЫСОКИЙ | 2 дня |
| 3 | Sourcing Hub Demo | Рабочая демо-таблица нераспознанных позиций (product=null). Кнопка &#x00AB;Найти в каталоге&#x00BB; открывает Dialog с поиском по Master Catalog. Демо: 3 из 8 позиций &#x00AB;не найдены&#x00BB; | ВЫСОКИЙ | 1.5 дня |
| 4 | Verified Supplier бейджи + Trust | На карточках товаров и в каталоге: бейдж &#x00AB;Verified Manufacturer&#x00BB; (синий), &#x00AB;Certified ISO 9001&#x00BB; (зелёный), Trust Score (4.8/5). Иконка щита рядом с именем поставщика | ВЫСОКИЙ | 0.5 дня |
| 5 | Скрытие цен для BUYER в каталоге | Для статуса BUYER в каталоге: вместо цены показывать &#x00AB;Цена по запросу&#x00BB; с кнопкой &#x00AB;Запросить КП&#x00BB;. Для SELLER/MANUFACTURER &#x2014; полные цены FCA | СРЕДНИЙ | 0.5 дня |
| 6 | Autocomplete поиск с подсказками | Search dropdown: категории, товары, артикулы, ГОСТ. При вводе &#x2265;2 символов показывать до 8 подсказок с иконками домена. Сохранение последних 5 запросов | СРЕДНИЙ | 1 день |
| 7 | Карточка товара (PDP) v2 | Расширить: MOQ, наличие на складе (real-time badge), таблица цен по объёмам (1-10/10-50/50+), секция технической документации (PDF спецификации, чертежи), кнопка &#x00AB;Консультация эксперта&#x00BB; | СРЕДНИЙ | 1.5 дня |
| 8 | Bulk Actions + CSV Export | Чекбоксы в таблицах, панель bulk actions: &#x00AB;Добавить в запрос (5)&#x00BB;, &#x00AB;Экспорт выбранных&#x00BB;. Экспорт таблиц в CSV. Кнопка &#x00AB;Скачать КП (PDF)&#x00BB; в заявках | СРЕДНИЙ | 1 день |
| 9 | FAB кнопка поддержки | Floating Action Button в правом нижнем углу: &#x00AB;Написать менеджеру&#x00BB;, &#x00AB;Позвонить&#x00BB; (+998 71 200-00-00), &#x00AB;Telegram&#x00BB;. По клику &#x2014; SpeedDial меню с 3 опциями | СРЕДНИЙ | 0.5 дня |
| 10 | Шаблоны закупок + Quick Reorder | Страница &#x00AB;Мои шаблоны&#x00BB;: сохранение корзины как шаблон, повторный заказ из истории в 1 клик. Показать 3 демо-шаблона: &#x00AB;Квартальная закупка ТЭД&#x00BB;, &#x00AB;Расходные материалы&#x00BB; | СРЕДНИЙ | 1 день |
| 11 | Мультивалюта USD/UZS + переключатель | Переключатель валюты в header (USD / UZS). Все цены пересчитываются по фиксированному курсу 12,650. Формат: 1 250,00 $ или 15 812 500 сум | НИЗКИЙ | 0.5 дня |
| 12 | Хлебные крошки на всех уровнях | Breadcrumb компонент: Каталог > ЖД Оборудование > Тяговые двигатели > ТЭД ЭД-118А. Кликабельные сегменты для навигации назад | НИЗКИЙ | 0.5 дня |
| 13 | Responsive / мобильная адаптация | Проверить все страницы на 768px/1024px. Sidebar collapse по умолчанию на планшете. Таблицы &#x2014; horizontal scroll. Карточки &#x2014; 1 колонка на мобильном | НИЗКИЙ | 1 день |
| 14 | Onboarding tour для инвестора | Опциональный guided tour (5 шагов): Каталог &#x2192; Заявка &#x2192; КП &#x2192; Quote Builder &#x2192; Аналитика. Tooltip-подсказки с &#x00AB;Далее&#x00BB;. Кнопка &#x00AB;Пропустить&#x00BB; | НИЗКИЙ | 1 день |

# Раздел 6: Рекомендуемый сценарий демо для инвесторов

Оптимальный сценарий презентации для 15-20 минутного показа:

### Шаг 1: Онбординг (2 мин)

Показать регистрацию компании с выбором статуса ПОКУПАТЕЛЬ. Затем симуляция верификации KYC. Вывод: «мы знаем, кто наш клиент».

### Шаг 2: Каталог ПОКУПАТЕЛЯ (3 мин)

Показать 55 позиций, переключить домены (ЖД → Товары → Услуги). Добавить 3 товара в запрос. Показать компактный режим карточек. Отправить заявку.

### Шаг 3: Заявка и КП (3 мин)

Открыть заявку, показать Smart Match результаты (6/8 найдено). Промотать до КП. Показать waterfall-диаграмму Landed Cost. Нажать «Принять КП».

### Шаг 4: Переключение на ПРОДАВЦА (5 мин)

Переключить статус на ПРОДАВЕЦ. Показать CRM с Kanban-доской сделок. Открыть Quote Builder с расчётом Landed Cost. Показать Sourcing Hub для нераспознанных позиций.

### Шаг 5: Переключение на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (3 мин)

Переключить на ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Показать входящие RFQ, график производства, дашборд загрузки. Финал: показать аналитику и интеграции.

Ключевой посыл: «Одна платформа — три роли. Покупатель находит оборудование, продавец считает себестоимость, производитель получает заказы. Полный цикл закупки — от Excel до PDF.»